Meeting minutes

| Location: | Google meet |
| --- | --- |
| Date: | 5th June |
| Time: | 22:00 |
| Attendees: | Khuất Quang An  Đỗ Tuấn Phong  Đỗ Quyết Thắng  Nguyễn Hoàng Phúc |

Agenda items

1. Chỉnh sửa weekly report
2. Phân chia việc làm giữa các thành viên

3.Thảo luận thiết kế trang web

4.Thảo luận sửa lỗi trang SignUp

| Action items | Owner(s) | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Làm test plan | Phong | 31/5 | Completed |
| Làm chức năng product detail | Phúc | 31/5 | Completed |
| Làm hệ thống giỏ hàng  Làm CRUD user,products | Thắng , An  Phong | 10/6    10/6 | In progess  In progress |
| Nộp báo cáo | An | 31/5 | Completed |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |